|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Al mirar nuestra carta Gantt y reflexionar sobre el avance del Proyecto APT, siento que hemos cumplido correctamente con lo planificado. Hemos sido rigurosos en entregar el trabajo de cada sprint a tiempo, tal como lo definía nuestro roadmap. Un factor que nos ayudó mucho fue poder ejecutar varias tareas en paralelo. Sin embargo, la clave no fue seguir el plan de forma rígida. La verdad es que tuvimos que ser flexibles y gestionar la carta Gantt activamente. En el camino, analizamos algunos movimientos entre las actividades para que el trabajo fluyera mejor. De hecho, hubo una tarea que tuvimos que aplazar porque otra se volvió más crítica. Pero eso se compensó muy bien, porque al mismo tiempo logramos resolver varias otras tareas mucho antes de lo esperado. |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  La verdad es que si han salido dificultades, las hemos abordado siendo bien flexibles con el plan. Hemos evitado seguir la carta Gantt de forma rígida; si veíamos que algo se complicaba o que era mejor cambiar el orden de las tareas, simplemente lo ajustábamos sobre la marcha.  Pero para que eso funcione, la clave ha sido la comunicación constante que tenemos como equipo. Apenas alguien se veía apretado o se topaba con un problema, lo conversaba de inmediato. Así podíamos redistribuir las cargas a tiempo y apoyarnos entre nosotros para que nadie se quedara "pegado".  Mi plan es seguir trabajando exactamente así: siendo flexibles y conversando todo. Siento que esa es la mejor forma de asegurar que terminemos bien el proyecto. |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Creo que el trabajo que hicimos salió muy bien. Completamos cada fase como se esperaba y terminamos el producto inicial antes de tiempo, con un resultado sólido. |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Mi inquietud es ¿de qué manera podemos garantizar que nuestro sitio quede en las búsquedas priorizadas de Google y obtenga tráfico? |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  En mi opinión las actividades no deben ser redistribuidas entre el grupo, se ha logrado trabajar de manera óptima y organizada, eso permitió progresar rápido con el cronograma. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Creo que el trabajo en grupo ha sido bueno, destaco la disponibilidad y responsabilidad de cada uno, el interés y preocupación por aprender las tecnologías y lograr desarrollar un proyecto sólido, la única sugerencia que podría darse para ser aun mas eficientes seria intentar hacer algun curso grupal de algún lenguaje el cual nos cueste para no demorar más del tiempo necesario |