|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Sí, no solo se han cumplido todas las actividades en los tiempos definidos, sino que hemos avanzado considerablemente más de lo planeado hasta la fecha. El desarrollo ha superado las expectativas iniciales, completando etapas clave antes de lo previsto en la carta Gantt. Esto nos ha permitido adelantar el inicio de fases posteriores, como el módulo de métricas, optimizando así el tiempo total del proyecto. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Para manejar los desafíos de coordinación de tiempos entre los integrantes, hemos implementado las siguientes estrategias:  Comunicación asincrónica efectiva: Utilizamos herramientas como Slack y Trello para mantener actualizaciones constantes, permitiendo que cada miembro avance según su disponibilidad.  Sesiones de sincronización breves: Realizamos reuniones cortas pero focalizadas 2 veces por semana para alinear prioridades y resolver dependencias críticas entre frontend y backend.  Desarrollo modular: Diseñamos el sistema por componentes independientes, lo que permite que cada desarrollador trabaje en su área sin bloquear al otro. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Hasta el momento evalúo mi trabajo de manera muy positiva, ya que hemos superado los objetivos iniciales en tiempo y calidad, destacando la organización, la flexibilidad para adaptarnos a cambios y el compromiso del equipo. Como área de mejora, busco optimizar aún más la distribución de tareas según la disponibilidad de cada integrante, implementar herramientas de automatización para agilizar pruebas y reforzar la documentación para facilitar el mantenimiento futuro del proyecto. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Mi principal inquietud es cómo priorizar de forma óptima las próximas funcionalidades del módulo de métricas, ya que existen múltiples opciones (dashboard de ventas, análisis de clientes, reportes de productividad) y debemos asegurar que desarrollemos primero lo que entregue mayor valor al negocio.  ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  ¿Qué criterios recomiendan para validar si un dashboard de métricas está realmente cumpliendo su objetivo de ser claro, útil y accionable para la administración? |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Sí, consideramos necesario redistribuir algunas actividades debido a la distribución desigual de carga de trabajo que hemos identificado. Algunos integrantes han mostrado un menor compromiso en la entrega de sus tareas asignadas, lo que ha generado una sobrecarga en otros miembros del equipo y podría afectar los plazos establecidos si no se corrige. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Aspectos positivos:  Destacamos la complementariedad técnica del equipo y el compromiso demostrado por la mayoría de los integrantes, lo que ha permitido alcanzar los objetivos planteados con resultados de calidad. La comunicación fluida y la capacidad de resolver problemas en conjunto han sido clave para el avance.  Aspectos por mejorar:  Es necesario equilibrar la carga de trabajo, ya que se ha identificado una distribución desigual en las responsabilidades, donde algunos miembros han asumido mayores tareas. Proponemos establecer mecanismos de seguimiento más estrictos y definir compromisos claros para garantizar una participación más equitativa en las próximas etapas del proyecto. |