RESUMEN DEL PROYECTO

# NOMBRE DEL PROYECTO                                                            CLIENTE DEL PROYECTO                                       STAKEHOLDER DEL PROYECTO

| Cosmetología Morín | Morín Salazar ## cosmetica_.cl | Morín Salazar |
| --- | --- | --- |

| RESUMEN DEL PROYECTO | Crear un portal web para el emprendimiento de cosmetología de Morín Salazar, que ofrece productos y servicios estéticos (perfilado, tinte de cejas y drenaje linfático manual, etc.). Actualmente, la emprendedora gestiona su negocio mediante sus redes sociales (post e historias) y contacto directo por la app WhatsApp. El portal pretende digitalizar la vitrina comercial, permitiendo agendar horas, gestionar stock y mostrar reseñas de los clientes de manera centralizada y profesional. Además, contará con un módulo de gestión de clientes y sesiones con registro manual de pagos, y la incorporación de un rol de trabajador con acceso restringido para visualizar la agenda de servicios, lo que permitirá mayor control y escalabilidad del negocio. |
| --- | --- |
| OBJETIVOS DEL PROYECTO | Objetivo general Diseñar y desarrollar un portal web que digitalice la gestión comercial y operativa del emprendimiento de cosmetología de Morín Salazar, mejorando la experiencia de clientes y la administración del negocio. Objetivos específicos - Implementar una página principal que muestre la presentación del negocio, servicios destacados y datos de contacto. - Desarrollar un catálogo de productos con imágenes, precios, descripciones y un botón de solicitud directa vía WhatsApp. - Crear un sistema de agenda de servicios con calendario interactivo, bloqueo de horarios ocupados y formulario de contacto. - Implementar un sistema de reservas en el que el cliente pueda seleccionar una hora y completar un formulario de contacto, quedando la reserva marcada como “pendiente”, para que la emprendedora contacte vía WhatsApp y confirme el abono inicial. La hora se confirmará o liberará según el estado del abono. - Incorporar un módulo de reseñas con control de visualización mediante aprobación de la administradora. - Diseñar un módulo de gestión de clientes y sesiones que permita registrar, buscar y visualizar el historial de atenciones, incluyendo fichas de sesión y el registro manual de pagos asociados. - Incorporar el rol de trabajador con acceso restringido, permitiendo únicamente la visualización de la agenda de servicios sin permisos de edición. - Implementar un panel de administración que permita gestionar inventario, servicios, reservas (incluyendo la validación de reservas pendientes) y reseñas de manera centralizada por parte de la administradora. - Garantizar que el portal sea accesible desde distintos dispositivos (diseño responsive) y cuente con seguridad básica en el hosting. |
| ALCANCES DE PROYECTO | Alcances del proyecto - - Digitalizar la vitrina comercial de Morín Salazar mediante un portal web. - - Centralizar información de servicios, productos, precios, reseñas y reservas. - - Incorporar herramientas de gestión interna (inventario, reservas, clientes, sesiones y registro manual de pagos). - - Facilitar la visibilidad del negocio fuera de redes sociales. - - Mejorar la experiencia del cliente al permitir acceso rápido a servicios y horarios disponibles. - - Incorporar el rol de trabajador con acceso restringido para apoyar la escalabilidad del negocio. Alcances de desarrollo - - Se emplea una metodología de desarrollo ágil (Scrum) con iteraciones cortas y revisiones periódicas debido a la duración limitada del proyecto. - - Tecnologías a utilizar: HTML, CSS y JavaScript para frontend; Node.js para backend; PostgreSQL como motor de base de datos. Se intentará evitar Frameworks, aunque se podrán incorporar si son necesarios para optimizar el desarrollo. - - Diseño de la interfaz web en un estilo visual coherente con la marca (colores, tipografía, imágenes). - Programación de: - Página principal (Presentación, contacto y reseñas ) - Catálogo de productos con botón directo a WhatsApp. - Sección de servicios con descripción, imágenes y valor. - Módulo de reseñas con control de visualización por la administradora. - Sistema de reservas con calendario, disponibilidad y estado pendiente de confirmación. - Módulo de gestión de clientes y sesiones con ficha de atención y registro manual de pagos. - Panel administrativo con gestión de stock, servicios, reservas, clientes, sesiones, pagos y reseñas. - Rol trabajador con acceso restringido para la visualización de agenda y estado de reservas. - Integración de base de datos para almacenamiento de servicios, stock, reseñas y horarios. - - Diseño responsivo para dispositivos móviles. - - Configuración del hosting y dominio. Alcances operacionales - El sistema será entregado en un entorno de hosting con dominio y SSL configurado. - Se realizará la capacitación de la emprendedora en el uso del panel de administración. - Se entregará un manual de usuario para apoyar la operación diaria. - El equipo de desarrollo se hará cargo de la implementación inicial y pruebas funcionales, pero la mantención a largo plazo será responsabilidad de la emprendedora (actualización de productos, precios, stock y servicios) y renovación de hosting. - No se contempla un contrato formal de soporte post-entrega, pero se dejará documentada la arquitectura para facilitar futuras mejoras. Alcances de producto - Página principal con presentación, contacto y reseñas moderadas por la administradora. - Catálogo de productos con imágenes, precios, descripciones y botón de contacto vía WhatsApp. - Agenda de servicios con calendario interactivo, formulario de contacto y validación de reservas pendientes por parte de la administradora. - Panel de administración para gestionar inventario, servicios, reservas, reseñas, clientes, sesiones y pagos manuales. - Módulo de gestión de clientes con historial de sesiones, permitiendo visualizar fichas de atención y detalles de pagos registrados. - Rol trabajador con acceso restringido para visualizar agenda de servicios y estado de reservas sin permisos de edición. - Diseño responsivo para garantizar accesibilidad desde distintos dispositivos. |

| RESULTADOS CLAVE | - Portal web completamente funcional y responsivo. - Accesible desde distintos dispositivos (Pc, Tablet, smartphone). - Cumplimiento de estándares de usabilidad. - La interfaz cumplirá con criterios básicos de usabilidad (consistencia, visibilidad de estados, retroalimentación al usuario, prevención de errores). - Se utilizará checklist de usabilidad como herramienta de validación para evaluar el cumplimiento de estos estándares. - Visualización clara de la oferta de servicios y productos. - Catálogo con descripciones, imágenes y precios actualizados. - información coherente con el catálogo real de la emprendedora. - Módulo de reservas operativo. - Calendario interactivo con horarios disponibles. - Estado de reserva pendiente/confirmada/rechazada gestionando desde el panel admin. - Gestión de inventario y reseñas en panel administrativo. - Control de stock con opción de modificar/agregar productos. - Moderación de reseñas antes de ser publicadas. - Gestión de clientes y sesiones con historial de atenciones. - Registro manual de pagos para mantener la trazabilidad de las reservas y servicios. - Rol trabajador habilitado. - Acceso restringido solo para visualizar la agenda y estado de reservas, sin permisos de edición. - Seguridad y configuración técnica completa. - Hosting con dominio propio y certificado SSL. - Identidad visual coherente con la marca. - Uso de colores, tipografía y estilo alineados del emprendimiento. - Imágenes de productos y servicios en línea con la estética de la emprendedora. |  |
| --- | --- | --- |
| LÍNEA DE TIEMPO DEL PROYECTO | Semanas 1 a 4 - Definición del proyecto, recopilación de requerimientos con la emprendedora. - Documentación inicial (acta de constitución, plan de proyecto, backlog). - Diseño de interfaz (mockups y prototipos en Figma). - Diagramas UML de arquitectura y base de datos. - Entregable: Documentación del proyecto + prototipo visual del portal. Semanas 5 a 6 - Desarrollo de la estructura del frontend (Home, catálogo de productos, sección de reseñas). - Configuración inicial de hosting y repositorio en GitHub. - Entregable: Primer prototipo navegable de la interfaz (sin conexión a base de datos). Semanas 7 a 10 - Desarrollo del backend y base de datos (tablas de clientes, productos, servicios, reservas, reseñas, sesiones, pagos). - Integración inicial frontend-backend. - Implementación del catálogo con botón de compra vía WhatsApp. - Entregable: Versión funcional con catálogo de productos y base de datos conectada. Semanas 11 a 14 - Desarrollo del módulo de agenda de servicios con calendario y bloqueo de horarios. - Implementación del formulario de reserva con estado “pendiente”. - Desarrollo del panel de administración: - Gestión de inventario. - Gestión de servicios. - Gestión de reseñas. - Gestión de clientes, sesiones e ingreso manual de pagos. - Entregable: Versión casi completa del sistema, con reservas y panel de administración operativos. Semanas 15 a 17 - Desarrollo del rol trabajador con acceso restringido (sólo visualización). - Pruebas de usabilidad con la emprendedora y ajustes finales. - Configuración de seguridad (SSL, respaldos automáticos). - Documentación técnica y manual de uso para la dueña del negocio. - Entregable: Portal web final, listo para entrega y presentación. Semanas 17 (Cierre) - Presentación final del proyecto ante la comisión. - Demostración en vivo del portal web funcional. - Entregable: Defensa del proyecto + entrega final. |  |
| EQUIPO DE PROYECTO | NOMBRE | ROL / CARGO |
|  | Francisco Baeza | Product Owner |
|  | Hazael Díaz | Product Manager |
|  | Mackarena Flores | Jefe Proyecto |

| INTERESADOS DEL PROYECTO | NOMBRE | CARGO | RESPONSABILIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Morín Salazar | Dueña /Principal Stakeholder | STAKEHOLDER PRINCIPAL CONTRAPARTE; QUIEN APRUEBA EL PROYECTO |

| RIESGOS PRINCIPALES | Riesgo | Descripción | Impacto potencial | Probabilidad | Impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Retrasos en el desarrollo | Falta de tiempo para cumplir el cronograma por tareas no planificadas o problemas técnicos. | Postergación de la entrega y aumento de costos. | Media | Medio |
|  | Falta de contenido actualizado | Morín no entrega fotos, descripciones o precios de los servicios a tiempo. | Retraso en la publicación y calidad reducida del portal. | Media | Alto |
|  | Problemas técnicos | Errores en la programación, fallos en la base de datos o incompatibilidad en dispositivos. | Pérdida de funcionalidad clave y mala experiencia de usuario. | Media | Medio |
|  | Capacitación insuficiente | El cliente no aprende a usar el sistema de reservas o gestión de inventario. | Uso incorrecto o abandono del portal. | Media | Medio |
|  | Seguridad y privacidad | Posibles ataques, pérdida de datos o acceso no autorizado a la base de datos. | Daño a la reputación y pérdida de confianza de clientes. | Baja | Alto |
|  | Costos imprevistos | Necesidad de pagar licencias, hosting más caro o contratar servicios externos. | Incremento del presupuesto y retrasos en el pago. | Baja | Medio |
|  | Dependencia del canal de WhatsApp para ventas | El catálogo dirige las compras a WhatsApp, pero si la emprendedora no responde rápido o no tiene señal, la venta no se concreta. | Clientes frustrados y pérdida de ventas. | Baja | Alto |
| COMENTARIOS Y OBSERVACIONES |  |  |  |  |  |